Приложение №1 к приказу №39 от 01.07.2026г

План-график мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в МБОУ Рыновской ООШ

| №п/п | мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
| 1.2 | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
| 1.3 | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 115.09.2026 |
| 1.4 | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
| - Подготовка к внедрению ТОР «моя школа» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплектование 1 класса | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
| 2.2 | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 08.07.2026 |
| 2.3 | подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администрация) | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Все администраторы подключены к ТОР | 19.07.2026 |
| 2.4 | подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | 20.08.2026 |
| 2.5 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Сквозное тестирование проведено | С 20.08.2026 |
| 2.5 | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | С 25.08.2026 |
| 2.7 | Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Расписание внесено в ТОР | 01.09.2026 |
| - Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение участия администратора в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» |  |
| 3.2 | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку |  |
| 3.3 | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Заместитель директора по УВР Руководитель МО | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам |  |

Приложение №2 к приказу №39 от 01.07.2026г

СОСТАВ

рабочей группы

по внедрению типового решение «Моя школа» в сфере образования в МБОУ Рыновской ООШ

- Власова Лилия Ивановна- заместитель директора по УВР;

- Тихонова Инна Николаевна-учитель, ответственная за ведение сайта;

- Миронова Раиса Ивановна- руководитель МО учителей;

- Кириченко Андрей Николаевич- учитель информатики.